Квалификационный экзамен ПМ 04

Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем

Дата: 01.12.2025

Билет №1

Тема: Разработать сценарии внедрения программного продукта для рабочего места в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 1207. Оформить план внедрения.

Экзаменационная работа студента СПО группы СИ132

Газмагомадова Исмаила Ахметовича

## 1. Введение

Внедрение программного обеспечения (ПО) — это комплекс мероприятий, направленных на подготовку, установку и запуск программного продукта на рабочих местах пользователей. Основные цели внедрения:

- Обеспечение корректной и стабильной работы ПО на рабочих местах.

- Минимизация ошибок и сбоев при установке.

- Организация сопровождения, обучения и поддержки пользователей.

- Документирование всех этапов внедрения для последующего контроля и анализа.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 1207 определяет стандарты для внедрения и эксплуатации программного обеспечения, включая планирование, тестирование, установку, настройку и сопровождение.

## 2. Сценарии внедрения программного продукта

### 2.1. Сценарий 1: Внедрение нового программного продукта на рабочее место

Цель: обеспечение корректной работы нового ПО для пользователя.

Этапы сценария:

- Подготовка рабочего места:

  - Проверка аппаратных и программных требований.

  - Обновление операционной системы и необходимых драйверов.

  - Создание резервной копии всех важных данных пользователя.

  - Выбор версии ПО и комплектации (основной функционал, дополнительные модули).

- Установка программного продукта:

  - Запуск установочного пакета с правами администратора.

  - Выбор пути установки и компонентов.

  - Регистрация лицензии и активация.

- Первичная настройка и конфигурация:

  - Создание профилей пользователей.

  - Настройка параметров сети и доступа к базам данных.

  - Настройка интеграции с другими системами (если требуется).

- Тестирование функциональности:

  - Проверка работы всех основных функций.

  - Выполнение контрольных операций (создание, сохранение, открытие файлов, обмен данными).

  - Документирование результатов тестирования.

- Обучение пользователей:

  - Проведение инструктажа.

  - Предоставление руководства пользователя и методических материалов.

- Передача в эксплуатацию:

  - Подписание акта о внедрении.

  - Передача информации в службу сопровождения для мониторинга и поддержки.

### 2.2. Сценарий 2: Обновление существующего программного продукта

Цель: обеспечение актуальности ПО и исправление выявленных ошибок.

Этапы сценария:

- Проверка совместимости новой версии с установленной системой.

- Создание резервной копии текущих данных и настроек.

- Установка обновления с сохранением настроек.

- Проверка работы всех модулей и функций.

- Информирование пользователей об изменениях и новых возможностях.

- Документирование процесса обновления и возможных проблем.

### 2.3. Сценарий 3: Восстановление и устранение ошибок

Цель: восстановление работоспособности ПО при сбоях или ошибках.

Этапы сценария:

- Выявление проблемы (сообщения пользователей, логи системы, мониторинг ошибок).

- Восстановление резервной копии или переустановка компонентов.

- Проверка исправности функционала.

- Тестирование ключевых функций.

- Документирование действий и передача отчета в службу сопровождения.

## 3. План внедрения программного продукта

План внедрения включает все этапы с указанием сроков, ответственных и необходимых ресурсов.

| Этап | Действие | Срок | Ответственный | Ресурсы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка рабочего места | 1-2 дня | IT-администратор | ПК, ОС, резервное хранилище | Проверка системных требований и резервное копирование |
| 2 | Установка ПО | 1 день | IT-специалист | Инсталлятор, лицензия | Установка и регистрация программы |
| 3 | Настройка и конфигурация | 1-2 дня | Разработчик/специалист | Доступ к сети, базы данных | Создание профилей, подключение к корпоративной сети |
| 4 | Тестирование | 1 день | QA-специалист | Тестовые данные | Проверка работы всех функций |
| 5 | Обучение пользователей | 1 день | Методист/IT-специалист | Методические материалы, ПК | Инструктаж и обучение сотрудников |
| 6 | Ввод в эксплуатацию | 1 день | Руководитель отдела | Документы | Подписание акта внедрения |
| 7 | Сопровождение и поддержка | Постоянно | IT-отдел | Система поддержки | Обработка заявок и мониторинг работы ПО |

## 4. Дополнительные рекомендации

- Перед внедрением всегда создавать резервные копии данных.

- После установки проводить тестирование всех функций ПО.

- Для каждого пользователя формировать индивидуальные настройки.

- Вести документирование всех действий, чтобы при сбое легко восстановить систему.

- Обеспечить обучение пользователей и методическую поддержку.

- Организовать постоянное сопровождение и обновления.