Квалификационный экзамен ПМ 04

Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем

Дата: 02.12.2025

Билет №3

Тема: Разработать (подготовить) документацию и отчётные формы для внедрения программных средств в соответствии со стандартом.

Экзаменационная работа студента СПО группы СИ132

Газмагомадова Исмаила Ахметовича

## 1. Введение

Цель документа:
 Подготовить комплект документации и отчетных форм, обеспечивающих корректное внедрение программного продукта на рабочие места пользователей, контроль выполнения этапов внедрения, фиксацию результатов и ошибок.

Задачи:

- Оформление планов внедрения ПО.

- Разработка форм отчетности по установке, настройке и тестированию.

- Документирование результатов внедрения.

- Обеспечение соответствия требованиям стандартов (ГОСТ Р ИСО/МЭК 1207, ГОСТ 2.601-2013).

Область применения:
 Документы предназначены для использования сотрудниками IT-отдела, руководителями проектов внедрения ПО и операторами на рабочих местах.

## 2. Комплект документации для внедрения

### 2.1 План внедрения

Цель: регламентировать этапы внедрения, сроки и ответственных.

Пример таблицы плана внедрения:

| Этап | Действие | Срок | Ответственный | Ресурсы | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка рабочих мест | 1-2 дня | IT-администратор | ПК, резервное хранилище | Проверка системных требований |
| 2 | Установка ПО | 1 день | IT-специалист | Инсталлятор, лицензия | Установка и регистрация |
| 3 | Настройка и конфигурация | 1-2 дня | Разработчик/специалист | Доступ к сети, базы данных | Настройка профилей и подключений |
| 4 | Тестирование | 1 день | QA-специалист | Тестовые данные | Проверка функционала |
| 5 | Обучение пользователей | 1 день | Методист | Методические материалы | Проведение инструктажа |
| 6 | Ввод в эксплуатацию | 1 день | Руководитель проекта | Документы | Подписание акта внедрения |
| 7 | Сопровождение | Постоянно | IT-отдел | Система поддержки | Мониторинг работы ПО |

### 2.2 Отчетные формы внедрения

#### Форма 1: Акт внедрения ПО

Цель: зафиксировать завершение установки и готовность рабочего места.

Пример формы:

| Наименование ПО | Версия | Рабочее место | Дата установки | Ответственный | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Название ПО] | 1.0 | ПК-01 | 02.12.2025 | Иванов И.И. |  |
|  |  | ПК-02 | 02.12.2025 | Петров П.П. |  |

Содержание акта:

- Проверка соответствия системных требований.

- Подтверждение успешной установки.

- Подтверждение выполнения первичной настройки.

#### Форма 2: Отчет о тестировании

Цель: документировать результаты проверки функционала ПО.

| Модуль | Функция | Тест | Результат | Замечания | Исправлено (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод данных | Создание записи | Ввести тестовые данные | Успешно | - | Да |
| Отчеты | Формирование отчета | Сформировать недельный отчет | Ошибка фильтра | Фильтр некорректный | Нет |
| Синхронизация | Обновление данных | Проверка синхронизации | Успешно | - | Да |

#### Форма 3: Журнал выявленных ошибок и предложений

Цель: фиксировать все ошибки, замечания и предложения по улучшению работы ПО.

| Дата | Рабочее место | Ошибка/замечание | Ответственный | Статус | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.12.2025 | ПК-01 | Программа не формирует отчет | QA-специалист | В работе | Ошибка фильтра |
| 02.12.2025 | ПК-02 | Не синхронизируются данные | IT-специалист | Исправлено | Перезапуск сервиса |

### 2.3 Инструкция по заполнению отчетных форм

- Каждое рабочее место фиксируется отдельно.

- В каждой форме указывается дата, версия ПО и ответственный.

- Все выявленные ошибки фиксируются с указанием статуса решения.

- После завершения внедрения формы подшиваются в проектную документацию.